Stadiul închiderii depozitelor pentru deşeuri municipale planificate să sisteze activitatea până la 16 iulie 2017

| Nr. crt. | Judeţul | Nume depozit/ localizare | An sistare depozitare conform HG nr. 349/2005 | Informaţii privind sistarea | Modul de gestionare a deșeurilor în prezent | Acte emise în contextul închiderii depozitului | Stadiul închiderii | Dată finalizare închidere/Termen estimat pentru închidere | Sursa de finanțare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPOZITE CU TERMEN DE SISTARE/ÎNCETARE ANUL 2012 |
| 1 | Arad | Curtici | 2012 | Sistat Sistat în baza Aviz de mediu nr. 40/11.06.2007 | Colectate de operatorul local FCC Environment România SRL și depozitate la depozitul conform ecologic FCC Environment România SRL | Anexă la Fişa tehnică nr. 112/23.04.2009 pentru investiţia ,,Sistem integrat de gestionare a deșeurilor - județul Arad,, titular CJ Arad. Proces verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 privind lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad” - contract nr. 132/2014. | ÎNCHIS | 17.11.2017 | Fonduri UE (POS Mediu) | Prin Actul adiţional nr. 7 la contractul de finanţare nr. 1263 din 22.02.2010 privind proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, SMIS-CSNR 16826 se precizează la Art. I, pct. 2, „(2) Durata implementării proiectului este de la data semnării prezentului contract până la data de 17.11.2017, dată la care proiectul trebuie să fie finalizat şi în uz.” Memorandumul nr. 20/9876/M.B./29.05.2017 cu tema „Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate prin fonduri europene, în domeniul deşeurilor” stabileşte prelungirea termenelor pentru proiectele nefuncţionale, până la data de 31.03.2019. Judeţul Arad se află pe această listă. |
| 2 | Arad | Nădlac | 2012 | Sistat Autorizație de mediu nr 9081/29.03.2010 emisă cu condiţia sistării depozitării la data de 16.07.2012 şi Program de conformare în vederea închiderii. În Procesul Verbal nr. 622/23.07.2012 întocmit de GNM-CJ Arad, împreună cu APM Arad şi reprezentantul Primăriei Oraş Nădlac s-a consemnat sistarea depozitării deşeurilor încă din luna iunie 2012. | Colectate de operatorul local SC G&E Invest 2003 SRL și depozitate la depozitul conform ecologic FCC Environment România SRL | Anexă la Fişa tehnică nr. 112/23.04.2009 pentru investiţia ,,Sistem integrat de gestionare a deșeurilor - județul Arad,, titular CJ Arad. Proces verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 privind lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad”- contract nr 132/2014 . Proces verbal nr. 20169/09.11.2017 privind stingerea obiecţiunilor referite în Procesul verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 pentru lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad” - contract nr 132/2014. | ÎNCHIS | 17.11.2017 | Fonduri UE (POS Mediu) | Prin Actul adiţional nr. 7 la contractul de finanţare nr. 1263 din 22.02.2010 privind proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, SMIS-CSNR 16826 se precizează la Art. I, pct. 2, „(2) Durata implementării proiectului este de la data semnării prezentului contract până la data de 17.11.2017, dată la care proiectul trebuie să fie finalizat şi în uz.” Memorandumul nr. 20/9876/M.B./29.05.2017 cu tema „Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate prin fonduri europene, în domeniul deşeurilor” stabileşte prelungirea termenelor pentru proiectele nefuncţionale, până la data de 31.03.2019. Judeţul Arad se află pe această listă. |
| DEPOZITE CU TERMEN DE SISTARE/ÎNCETARE ANUL 2014 |
| 3 | Arad | Sebiş | 2014 | Sistat Sistat în baza Aviz de mediu nr. 1/25.06.2010 | Colectate de operatorul local SC Termoconstruct SA și depozitare la depozitul conform ecologic FCC Environment România SRL | Anexă la Fişa tehnică nr. 112/23.04.2009 pentru investiţia ,,Sistem integrat de gestionare a deșeurilor - județul Arad,, titular CJ Arad. Proces verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 privind lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad” - contract nr 132/2014. | ÎNCHIS | 17.11.2017 | Fonduri UE (POS Mediu) | Prin Actul adiţional nr. 7 la contractul de finanţare nr. 1263 din 22.02.2010 privind proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, SMIS-CSNR 16826 se precizează la Art. I, pct. 2, „(2) Durata implementării proiectului este de la data semnării prezentului contract până la data de 17.11.2017, dată la care proiectul trebuie să fie finalizat şi în uz.” Memorandumul nr. 20/9876/M.B./29.05.2017 cu tema „Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate prin fonduri europene, în domeniul deşeurilor” stabileşte prelungirea termenelor pentru proiectele nefuncţionale, până la data de 31.03.2019. Judeţul Arad se află pe această listă. |
| DEPOZITE CU TERMEN DE SISTARE/ÎNCETARE ANUL 2016 |
| 4 | Arad | Pâncota | 2016 | Sistat Amplasamentul a fost predat constructorului în 14.02.2011 | Colectate de operatorul local CONSILIUL LOCAL PANCOTA - SERVICIUL ECONOMIC și depozitare la depozitul conform ecologic FCC Environment România SRL | Anexă la Fişa tehnică nr. 112/23.04.2009 pentru investiţia ,,Sistem integrat de gestionare a deșeurilor - județul Arad,, titular CJ Arad. Proces verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 privind lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad” - contract nr 132/2014. | ÎNCHIS | 17.11.2017 | Fonduri UE (POS Mediu) | Prin Actul adiţional nr. 7 la contractul de finanţare nr. 1263 din 22.02.2010 privind proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, SMIS-CSNR 16826 se precizează la Art. I, pct. 2, „(2) Durata implementării proiectului este de la data semnării prezentului contract până la data de 17.11.2017, dată la care proiectul trebuie să fie finalizat şi în uz.” Memorandumul nr. 20/9876/M.B./29.05.2017 cu tema „Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate prin fonduri europene, în domeniul deşeurilor” stabileşte prelungirea termenelor pentru proiectele nefuncţionale, până la data de 31.03.2019. Judeţul Arad se află pe această listă. |
| 5 | Arad | Ineu | 2016 | Sistat Amplasamentul a fost predat constructorului în 14.02.2011 | Colectate de operatorul local SC Eco Ineu Phare 2004 SA și depozitare la depozitul conform ecologic FCC Environment România SRL | Anexă la Fişa tehnică nr. 112/23.04.2009 pentru investiţia ,,Sistem integrat de gestionare a deșeurilor - județul Arad,, titular CJ Arad. Proces verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 privind lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad” - contract nr 132/2014. | ÎNCHIS | 17.11.2017 | Fonduri UE (POS Mediu) | Prin Actul adiţional nr. 7 la contractul de finanţare nr. 1263 din 22.02.2010 privind proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, SMIS-CSNR 16826 se precizează la Art. I, pct. 2, „(2) Durata implementării proiectului este de la data semnării prezentului contract până la data de 17.11.2017, dată la care proiectul trebuie să fie finalizat şi în uz.” Memorandumul nr. 20/9876/M.B./29.05.2017 cu tema „Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate prin fonduri europene, în domeniul deşeurilor” stabileşte prelungirea termenelor pentru proiectele nefuncţionale, până la data de 31.03.2019. Judeţul Arad se află pe această listă. |
| 6 | Arad | Chişineu-Criş | 2016 | Sistat Amplasamentul a fost predat constructorului în 14.02.2011 | Colectate de operatorul local SC RER Ecologic Service Oradea SA și depozitate la depozitul conform ecologic SC Eco Bihor SRL | Anexă la Fişa tehnică nr. 112/23.04.2009 pentru investiţia ,,Sistem integrat de gestionare a deșeurilor - județul Arad,, titular CJ Arad. Proces verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 privind lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad” - contract nr 132/2014. Proces verbal nr. 20169/09.11.2017 privind stingerea obiecţiunilor referite în Procesul verbal de recepție finală nr. 15969/15.09.2017 pentru lucrarea ,,Închidere depozite neconforme în jud. Arad” - contract nr 132/2014. | ÎNCHIS | 17.11.2017 | Fonduri UE (POS Mediu) | Prin Actul adiţional nr. 7 la contractul de finanţare nr. 1263 din 22.02.2010 privind proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, SMIS-CSNR 16826 se precizează la Art. I, pct. 2, „(2) Durata implementării proiectului este de la data semnării prezentului contract până la data de 17.11.2017, dată la care proiectul trebuie să fie finalizat şi în uz.” Memorandumul nr. 20/9876/M.B./29.05.2017 cu tema „Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate prin fonduri europene, în domeniul deşeurilor” stabileşte prelungirea termenelor pentru proiectele nefuncţionale, până la data de 31.03.2019. Judeţul Arad se află pe această listă. |
| DEPOZITE CU TERMEN DE SISTARE/ÎNCETARE ANUL 2017 |
| 7 | Arad | Lipova | 2017 | Sistat Adresa SC Eco Lipova SRL nr. 1590/ 14.07.2017 prin care se notifică APM Arad cu privire la sistarea depozitării deşeurilor la data de 16.07.2017. Notă de constatare nr. 264/21.07.2017 încheiată de GNM CJ Arad împreună cu APM Arad la SC Eco Lipova SRL pentru verificarea respectării obligaţiilor de sistare a depozitării deşeurilor | Colectate de operatorul local SC Eco Lipova SRL și depozitare la depozitul conform ecologic FCC Environment România SRL | Autorizaţia de mediu nr. 10183/19.07.2013 revizuită în 29.10.2013 în care este precizată data de 16.07.2017 ca dată a sistării depozitării. Autorizaţia a fost emisă cu Program de conformare în vederea închiderii şi ecologizării depozitului neconform Lipova, termenul ultimei măsuri fiind trimestrul IV 2017, iar termenul de valabilitate a autorizaţiei 02.03.2018. A fost depusă la APM Arad documentaţia înregistrată cu nr. 6449/09.05.2017, pentru obţinerea acordului de mediu pentru închiderea depozitului de deşeuri din Lipova. | S-a solicitat obţinerea acordului de mediu pentru proiectul de închidere a depozitului de deşeuri din Lipova, documentaţie înregistrata la APM Arad cu nr. 6449/09.05.2017. | Termenul prevăzut în Programul de conformare. | Fonduri proprii |  |